附件1

2018年柳州市为民办实事任务分解表

| **序号** | **标题** | **实事内容** | **牵头单位** | **责任单位** | **完成时间** | **城区牵头部门** | **责任部门** | **责任人** | **城区完成时限** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施老旧小区改造 | 对10个老旧小区的配套设施进行改造提升，改善居民生活环境，建立长效管理机制。 | 市住房城乡建设委 | 各城区政府 | 12月30日 | 区住建局 |  | 胡国峰 | 10月31日 | |
| 2 | 公共自行车租赁扩面增点提质 | 在柳东新区、柳江区、环江滨水大道、市中心区等新增、扩建120个公共自行车租赁点，建设公共自行车APP，提升服务水平。 | 市规划局 | 各城区政府、柳东新区管委会，市发展改革委、市住房城乡建设委、市财政局、市行政审批局、市园林局，市城建集团 | 12月30日 | 区发改局 | 区住建局 | 梁浩昕 | 10月31日 | |
| 3 | 建设基层劳动保障公共服务平台 | 继续加强基层社保、就业、劳动维权公共服务保障信息化建设，在全市935个行政村部署智能终端935台，实现社保就业服务基层全覆盖；建设“1+12”劳动权益维护平台体系，即建一个市级中心，县区、开发区各建一个分中心，有效维护基层劳动者合法劳动权益。 | 市人力资源社会保障局 | 各县区政府，市发展改革委、市财政局 | 12月30日 | 区人社局 |  | 宋志红 | 10月31日 | |
| 4 | 建设城区体育园 | 开工建设城中、柳南、鱼峰、柳北4个体育园项目，方便群众锻炼健身。 | 市发展改革委 | 城中区政府、柳南区政府、鱼峰区政府、柳北区政府，市体育局、市规划局、市国土资源局，市土储中心、市城建集团 | 12月30日 | 区发改局 | 区征地办 区文体新局 | 梁浩昕 | | 10月31日 |
| 5 | 预防控制出生缺陷 | 对柳州市城镇户籍孕妇产前筛查（21－三体综合征、18－三体综合征和神经管缺陷的血清生化免疫筛查）、新生儿疾病筛查（苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症）、新生儿听力筛查（初筛、复筛、诊断）给予补助。 | 市卫生计生委 | 各县区政府，市财政局，市妇幼保健院 | 12月30日 | 区卫计局 |  | 杨卫 | | 10月31日 |