**附件1：2017—2020年鱼峰区新建、改扩建幼儿园规划表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| 新建 | 改扩建 | 新建 | 改扩建 | 新建 | 改扩建 | 新建 | 改扩建 |
| 城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 镇区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 农村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

**附件2： 2017—2020年鱼峰区新建、改扩建幼儿园名单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县区名称 | 新建或改扩建 | 幼儿园名称 | 计划设立幼儿园班级（个） | 拟招收幼儿数（人） | 预计开工时间 | 预计完工时间 |
| 鱼峰区（白沙镇） | 新建 | 白沙镇中心幼儿园 | 18 | 540 | 2019．11 | 2020.8 |
| 鱼峰区（里雍镇） | 新建 | 里雍镇广实村幼儿园 | 12 | 360 | 2019．11 | 2020.8 |
| 鱼峰区 | 新建 | 白云幼儿园 | 18 | 540 | 2019．11 | 2020.8 |
| 鱼峰区 | 新建 | 海雅幼儿园 | 21 | 630 | 2020．7 | 2021.2 |
| 鱼峰区（里雍镇） | 改扩建 | 里雍镇龙江村幼儿园 | 12 | 360 | 2019.11 | 2020.8 |