附件

2021年鱼峰区为民办10项实事工作任务分解表
	序号
	标题
	实事内容
	牵头单位
	责任单位
	责任领导
	备注

	1
	教育设施改善工程
	 1.实施里雍中学改扩建项目。新建一栋综合楼，扩建一栋宿舍楼，缓解农村学校教学、住宿用房困难问题。

2.实施教师公寓建设项目。改造建设青年教师公寓，提供100个床位，解决外地来鱼峰工作教师过渡居住困难问题。

3.为公办中小学、幼儿园建设校门区域人脸识别系统。
	区教育局
	财政局、龙翔公司、各镇人民政府、各街道办事处
	徐进辉
	

	2
	卫生设施惠民工程
	1.实施羊角山卫生院建设项目。新址建成并投入使用，提升卫生院整体服务能力，改善居民就医环境。

2.实施计生特殊家庭购买综合保险项目。为户籍在我行政区域的计划生育特殊家庭购买团体险，减轻他们因意外人身伤害带来的家庭经济负担。

3.实施计划生育特殊家庭健康体检项目。为户籍且居住在我行政区域的女方年满49周岁的独生子女死亡家庭夫妻及独生子女伤残四级以上的计划生育特殊家庭夫妻中患有慢性病（糖尿病2型和高血压）或年满60周岁的人员中组织一次健康体检，提高他们疾病预防和早诊早治率，有效防范疾病风险。

4.实施健康小屋建设项目。新建4个健康小屋，为居民免费提供自我健康检测一体化服务，提高居民健康素养。
	区卫生健康局
	财政局、各镇人民政府、各街道办事处
	张 燕
	

	3
	农村基础设施改造工程
	1.实施里雍镇里雍村下良屯拦水坝维修项目。维修拦水坝，安装水龙泵，实现农田灌溉水稻面积200亩。

2.实施里雍镇富龙村江村屯水毁农田复垦项目。修复106.6亩水损农田耕地，修建723.5m的排洪渠道，新建830m灌溉渠道，新建田间生产道路756.6m。

3.实施里雍镇红赖村上甘屯水源地保护挡土墙项目。新建拦水墙185米，保障水源地安全。

4.实施里雍镇里雍村其排屯饮水安全项目。新建机井、蓄水池、泵房、净水消毒设施，完成输水管路铺设，保障村民饮水安全。

5.实施生产生活码头建设项目。新建或修复5个农村生产生活码头，为农村群众生产生活提供便利。
	区农业农村局
	龙翔公司、里雍镇、白沙镇
	张 燕
	

	4
	乡村道路便民工程
	 1.实施通屯道路改造项目。改造升级通屯道路8条，改善村民出行条件。

2. 实施里雍镇、白沙镇至高速公路连线提升项目。对两镇至高速公路口连线进行改造提升，安装太阳能灯、交通安全标志牌、减速带，进行边坡边坡塌陷治理，建设绿化带。
	区交通局
	里雍镇、白沙镇
	徐进辉
	

	5
	农村劳动力就业促进工程
	实施农村劳动力就业促进项目。加大送岗、招聘和培训力度，按季度向农村劳动力点对点推送岗位，召开“春风行动”等面向农村劳动力的招聘会，其中至少含2场面向乡镇（街道）专场招聘会。送培训下乡，进一步发挥扶贫车间作用，针对农村劳动力群体开展职业技能培训3期，提升农村劳动力和贫困劳动力就业创业能力。
	区人力资源和社会保障局
	各镇人民政府、各街道办事处
	张燕
	

	6
	灾后农村住房保障工程
	实施农村住房政策性保险项目。为里雍、白沙两镇及城中村唯一住房的农户，购买农村住房政策性保险，解决因自然灾害导致农房倒塌、损害的造成农户住房困难保障问题。
	区应急管理局
	各镇人民政府、各街道办事处
	徐进辉
	

	7
	残疾人关爱工程
	实施残疾人购买意外团体险项目。为户籍在我区行政区域范围内且持有鱼峰辖区第二代或第三代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人购买团体险，减轻他们因人身意外伤害带来的家庭经济负担。
	区残联
	各镇人民政府、相关街道办事处
	张燕
	

	8
	老旧城区改造工程
	1.实施小街巷改造项目。整治改造维修至少1条小街小巷，改善居民出行条件。

2.实施老旧小区改造项目。改造提升至少3个老旧小区，改善老旧小区基础设施条件，改善居民居住环境。
	区住建局
	区发改局、区财政局、区城市行政执法局、相关街道办事处
	吴捷
	

	9
	文体惠民工程
	1.实施广电云村村通户户用项目。完成44个新增联网35户以上的自然屯，敷设光缆约84.32公里，新增“广电云”用户2180户。

2.实施文体公益惠民项目。开展50期文体公益培训班，20场惠民演出，丰富人民群众文化生活，提升群众生活品质。
	区文体广旅局
	各镇人民政府、各街道办事处
	张燕
	

	10
	村（社区）服务设施提升工程
	1.实施大田村委人防疏散地域及服务综合楼建设项目。新建村委综合楼1栋，总建筑面积990平方米，解决村委用房困难。

2.实施天湖社区居家养老服务中心建设项目。总建筑面积为296.18㎡，满足社区居民居家养老服务需求。
	区民政局
	住建局、龙翔集团、驾鹤街道办事处
	张燕
	


PAGE  
- 2 -

